MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM (ĐỘI DEV BACKEND)

Thời gian: 9:00 – 9:15
Scrum Master: Bạn
Thành phần:

- DEV 1 – Minh

- DEV 2 – Hùng

- DEV 3 – Khoa

Thành viên 1 – Minh

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thành API lấy danh sách sản phẩm.

- Viết unit test cho module ProductService.

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API với module tìm kiếm của frontend.

- Kiểm tra lại hiệu năng endpoint /products?search=.

3. Có trở ngại nào không?

- Không có trở ngại.

Thành viên 2 – Hùng

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thành chức năng lọc sản phẩm (filter theo giá, thương hiệu).

- Tối ưu hoá câu truy vấn SQL.

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Kiểm thử hiệu năng filter.

- Làm load test cho API /products/filter.

3. Có trở ngại nào không?

- Có: Tốc độ truy vấn vẫn chậm khi lượng dữ liệu lớn (>100k records).

Thành viên 3 – Khoa

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thiện API thanh toán (một phần).

- Làm việc với đối tác thanh toán để nhận key test.

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API thanh toán với backend.

- Debug lỗi callback của cổng thanh toán.

3. Có trở ngại nào không?

- Có: API thanh toán trả về lỗi 500 khi gọi callback.

- Chưa rõ nguyên nhân do backend hay phía đối tác.

TỔNG HỢP TRỞ NGẠI & GIẢI PHÁP

1. Trở ngại: Truy vấn chậm khi filter sản phẩm

- Người gặp: Hùng

- Nguyên nhân: Dữ liệu lớn → index chưa tối ưu.

- Giải pháp:

  - Thêm index cho cột price, brand.

  - Kiểm tra query plan bằng EXPLAIN ANALYZE.

  - Có thể caching kết quả filter theo mức giá phổ biến.

- Action: Scrum Master làm việc với database engineer để hỗ trợ.

2. Trở ngại: API thanh toán trả về lỗi 500

- Người gặp: Khoa

- Nguyên nhân: Chưa xác định (backend hay đối tác).

- Giải pháp:

  - Kiểm tra lại request signature.

  - Gửi log lỗi cho đối tác để xác minh.

  - Dự phòng: bật chế độ mock API để dev không bị chặn tiến độ.

- Action: Scrum Master hỗ trợ liên lạc với đối tác API.

BÁO CÁO DAILY SCRUM – SCRUM MASTER LẬP

Ngày: DD/MM/YYYY

Sprint: Sprint X

Nhóm: DEV Backend

I. Tóm tắt tiến độ

- Tất cả thành viên đều thực hiện đúng tiến độ Sprint.

- Các API chính cho tìm kiếm, filter và thanh toán đang trong giai đoạn cuối.

- 2 trở ngại phát sinh: query chậm + lỗi API thanh toán.

II. Các trở ngại đã ghi nhận

| Trở ngại | Người gặp | Mức độ ảnh hưởng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Truy vấn chậm với dữ liệu lớn | Hùng | Trung bình | Đang xử lý |
| API thanh toán trả lỗi 500 | Khoa | Cao | Cần làm việc với đối tác |

III. Kế hoạch xử lý

- Hỗ trợ Hùng tối ưu truy vấn và kiểm tra index.

- Ưu tiên giải quyết lỗi API thanh toán vì ảnh hưởng đến Sprint Goal.

- Nếu vấn đề kéo dài quá 24 giờ, team sẽ mở mini-meeting ngoài Daily Scrum.

IV. Đề xuất điều chỉnh tiến độ

- Redis caching có thể đưa vào scope nếu tăng hiệu năng cần thiết.

- API thanh toán có thể mock tạm để unblock những phần khác.

- Ghi lại vấn đề API đối tác vào danh sách topic cho Sprint Retrospective.