SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

1. Mục tiêu cuộc họp

- Đánh giá lại những điểm làm tốt trong Sprint.

- Xác định những vấn đề, rào cản và nguyên nhân gốc rễ.

- Đề xuất các giải pháp và cải tiến cho Sprint tiếp theo.

- Tăng cường tinh thần teamwork và nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

2. Mô phỏng cuộc họp Sprint Retrospective

Scrum Master (Bạn):

“Chào mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu Sprint Retrospective. Mục tiêu hôm nay là xem điều gì đã làm tốt, điều gì chưa tốt, và tìm cách cải thiện trong Sprint tiếp theo. Mọi ý kiến đều được tôn trọng và không ai bị phán xét.”

2.1. Những điều làm tốt

Thành viên A:

- “Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ User Story đúng với Definition of Done.”

Thành viên B:

- “Tinh thần hỗ trợ nhau khá tốt. Khi tôi gặp bug khó, mọi người hỗ trợ rất nhanh.”

Thành viên C:

- “Daily Standup đúng giờ và giúp em nắm rõ tiến độ chung.”

Scrum Master tổng kết:

- Hoàn thành Sprint Goal.

- Hợp tác và hỗ trợ tích cực.

- Giảm technical debt so với Sprint trước.

- Chất lượng code review được nâng cao.

2.2. Những điều cần cải thiện

Thành viên D:

- “Một số task bị hiểu sai yêu cầu do trao đổi lúc đầu chưa rõ.”

Thành viên B:

- “Có task không rõ người chịu trách nhiệm chính nên bị chậm.”

Thành viên A:

- “Khi cần hỗ trợ khẩn cấp, không biết nên nhắn ở đâu, đôi khi bị trễ phản hồi.”

Scrum Master tổng kết vấn đề:

- Giao tiếp chưa nhất quán, thiếu kênh xử lý khẩn.

- Ownership task chưa rõ ràng.

- Refinement chưa đủ chi tiết.

- Tool quản lý công việc (Jira/Trello) cập nhật chưa đầy đủ.

2.3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis)

Fishbone (summary):

- Communication: không có kênh giao tiếp khẩn ∴ phản hồi chậm.

- Process: Story chưa được refine kỹ ∴ hiểu sai yêu cầu.

- People: một số thành viên ngại hỏi khi gặp vấn đề.

- Tools: không cập nhật board ∴ thiếu minh bạch tiến độ.

5 Whys (ví dụ 1):

Tại sao task bị chậm? → Không ai rõ ai là owner.
Tại sao không rõ owner? → Phân công không ghi rõ trên board.
Tại sao không ghi rõ? → Chưa có quy ước chung.
→ Gốc rễ: Chưa có tiêu chuẩn quy trình phân công task.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

Về giao tiếp

- Tạo kênh “Urgent-help” trên Slack/Teams cho các vấn đề khẩn.

- Quy định thời gian phản hồi tối đa trong giờ làm việc.

Về quy trình

- Phân công rõ ràng Owner cho từng task trước khi bắt đầu Sprint.

- Tổ chức thêm buổi Backlog Refinement giữa Sprint.

- Áp dụng checklist cho từng User Story trước khi đưa vào Sprint.

Về công cụ

- Cập nhật board Kanban hằng ngày (To Do → In Progress → Review → Done).

- Tạo Automation đơn giản nhắc khi task bị pending quá lâu.

Về con người

- Khuyến khích quy tắc “Ask Early” – hỏi sớm khi gặp khó.

- Pair programming 1-2 buổi trong Sprint với các task phức tạp.

4. Kết luận cuộc họp

- Nhóm nắm rõ được các vấn đề gốc rễ.

- Đưa ra giải pháp thực tế và khả thi.

- Cam kết cải tiến trong Sprint tới thông qua quy trình rõ ràng hơn, giao tiếp hiệu quả hơn và tận dụng công cụ tốt hơn.