Kế hoạch Tổ chức Scrum cho Dự án Ứng dụng Mua Sắm Trực Tuyến

1. Mục tiêu

• Hiểu và áp dụng quy trình Scrum vào dự án phần mềm.

• Nắm rõ các sự kiện Scrum: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

• Biết cách tổ chức các sự kiện và hỗ trợ nhóm phát triển hoàn thành Sprint.

2. Mô tả tình huống

Bạn là Scrum Master trong nhóm phát triển ứng dụng mua sắm online. Bạn cần tổ chức đầy đủ các sự kiện Scrum và đảm bảo nhóm hoàn thành Sprint.

3. Sprint Planning – Kế hoạch Sprint

Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint và chọn các Product Backlog Items (PBIs) để đưa vào Sprint Backlog.

Cách tổ chức:

• Chuẩn bị: PO trình bày Product Backlog đã được sắp xếp ưu tiên.

• Nhóm Development phân tích và ước lượng các hạng mục.

• Xác định Sprint Goal (mục tiêu của Sprint).

• Chọn các PBIs phù hợp với velocity của nhóm.

• Kết quả: Tạo Sprint Backlog + kế hoạch thực hiện (task breakdown).

4. Daily Scrum – Cuộc họp hằng ngày

Thời lượng: 15 phút – cùng thời điểm mỗi ngày.

• Thành viên trả lời 3 câu hỏi:

– Hôm qua tôi đã làm gì để giúp đạt mục tiêu Sprint?

– Hôm nay tôi sẽ làm gì?

– Có trở ngại nào khiến tôi không thể hoàn thành công việc không?

• Scrum Master ghi nhận impediments và hỗ trợ xử lý.

5. Sprint Review – Trình bày kết quả

• Development Team demo sản phẩm hoàn thành trong Sprint.

• PO kiểm tra và chấp nhận/không chấp nhận các hạng mục.

• Khách hàng phản hồi về tính năng.

• PO cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi.

6. Sprint Retrospective – Rút kinh nghiệm

• Nhóm thảo luận 3 phần:

– Điều đã làm tốt.

– Điều chưa tốt.

– Hành động cải thiện cho Sprint sau.

• Scrum Master ghi nhận các action items và theo dõi thực thi.