BÁO CÁO DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Thành viên: Minh

- Hôm qua tôi đã làm gì? Hoàn thành API lấy danh sách sản phẩm và viết unit test cho ProductService.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Tích hợp API với module tìm kiếm của frontend và kiểm tra hiệu năng endpoint /products.

- Có trở ngại nào không? Không có trở ngại.

Thành viên: Hùng

- Hôm qua tôi đã làm gì? Hoàn thành chức năng lọc sản phẩm và tối ưu hóa câu truy vấn SQL.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Kiểm thử hiệu năng filter và chạy load test API /products/filter.

- Có trở ngại nào không? Tốc độ truy vấn chậm khi dữ liệu lớn hơn 100k records.

Thành viên: Khoa

- Hôm qua tôi đã làm gì? Hoàn thiện API thanh toán và làm việc với đối tác để lấy key test.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? Tích hợp API thanh toán và debug lỗi callback.

- Có trở ngại nào không? API thanh toán trả về lỗi 500 khi gọi callback.

2. Các trở ngại & Giải pháp

Trở ngại 1: Truy vấn chậm khi filter sản phẩm

- Nguyên nhân: Index chưa tối ưu, dữ liệu lớn.

- Giải pháp: Thêm index cho các cột quan trọng, kiểm tra query plan, cân nhắc caching.

Trở ngại 2: API thanh toán trả về lỗi 500

- Nguyên nhân: Chưa xác định do backend hay đối tác.

- Giải pháp: Kiểm tra request signature, gửi log cho đối tác, dùng mock API để không cản trở tiến độ.

3. Đề xuất điều chỉnh tiến độ

- Hỗ trợ kiểm tra và tối ưu hiệu năng query.

- Ưu tiên xử lý lỗi API thanh toán do ảnh hưởng tới Sprint Goal.

- Ghi nhận các vấn đề lớn để đưa vào Sprint Retrospective.